Приложение № 2

к договору от " " \_\_\_\_\_\_ 202\_\_ г. № \_\_\_

**Порядок**

**определения размера фактически понесенных расходов Исполнителя**

Фактически понесенные расходы (Рф) рассчитываются умножением стоимости Услуг по соответствующему этапу Договора (С1, С2 и С2) на коэффициент продолжительности оказания Услуг соответствующего этапа договора (К1, К2 и К3).

При определении размера фактически понесенных расходов применяется следующая формула:

**Рф = С1 Х К1 + С2 Х К2** **+ С3 Х К3** где,

**Рф** - фактически понесенные расходы в руб. с НДС;

**С1** - стоимость Услуг первого этапа Договора (\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб. с НДС);

**С2 -** стоимость Услуг второго этапа Договора в руб. с НДС, рассчитанная в соответствии с исходными данными и действующими ценами Исполнителя;

**С3 -** стоимость Услуг третьего этапа Договора (\_\_\_\_\_\_\_ руб. с НДС).

**К1, К2 и К3 -** коэффициенты продолжительности оказания Услуг этапов Договора.

**К1 = Т1/Т2** где**,**

**Т1 -** продолжительность времени в рабочих днях от момента оплаты Услуг первого этапа Договора до момента получения Исполнителем письменного уведомления Заказчика об отказе от исполнения Договора с учетом приостановки оказания Услуг (п. 4.4 Договора), **Т1** не может быть больше **10**;

**Т2 -** 10 рабочих дней (п. 4.1 Договора).

**К2 = Т3/Т4** где**,**

**Т3 -** продолжительность времени в рабочих днях от момента получения Исполнителем материалов РЧЗ, подготовленных ФГУП "ГРЧЦ", с разработанным проектом ЧТП размещения РЭС Заказчика до момента получения Исполнителем письменного уведомления Заказчика об отказе от исполнения Договора. **Т3** не может быть больше **50**;

**Т4 -** 50 рабочих дней (п. 4.2 Договора).

**К3 = Т5/Т6** где**,**

**Т5 -** продолжительность времени в рабочих днях от момента уведомления Исполнителя Заказчиком о получении им заключения экспертизы ЭМС РЭС от ФГУП "ГРЧЦ" до момента получения Исполнителем письменного уведомления Заказчика об отказе от исполнения Договора. **Т5** не может быть больше **5**;

**Т6 -** 5 рабочих дней (п. 4.3 Договора).

|  |  |
| --- | --- |
| От Исполнителя:  Руководитель Центра анализа  ЭМС РЭС  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Честных В.Н,  М.П. | От Заказчика:    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  М.П. |
|
|
|